关于供应室高压用房改造项目招标公告

南安市医院供应室高压炉用房于5月31日经院长办公会讨论通过，现对该项目的施工进行公开招标。有意者可到总务科报名并索取相关资料。

一、项目概况和招标范围

1.工程建设地点：南安市医院；

2.工程建设规模：工程最高控制价为4.6993万元；

3.招标范围和内容：南安市医院高压用房改造项目，具体详见工程量清单；

4.承包方式及工期要求：包工包料，总工期为15个日历天；

5.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

二、投标人资格要求及审查方法

1.营业执照、税务登记证，或三证合一复印件并加盖公章。

2.建筑装修装饰工程三级及以上资质。

2.非法定代表人参加应持有授权委托书并加盖公章。

三、评标办法

本招标项目采用的评标办法：三家及以上投标人采用最低价中标法（现场报价） ；两家自动转为竞争性谈判，一家转为单一来源谈判。

四、质保服务要求

严格根据工程量清单及规格要求施工，符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

五、支付方式

（1）本工程不支付预付款。

（2）工程进度款：承包人完成本工程全部工程量后，经验收合格后按实际完成合同工程量的 95%给予支付。

（3）工程竣工验收符合合同约定标准后，内业资料归档完毕，报备手续齐全，余下5%作为工程质量保修金，保修期限（一年）。

六、开标时间及地点

报名截止时间：2021年6月12日17:00止

开标时间及地点：另行电话通知

七、联系方式：

招标人：南安市医院

地  址：南安市溪美新华街330号

电  话：13599226307

联系人：李春红